Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын нутаг дэвсгэрт рапс, Brassica napus,үйлдвэрлэлийн техник технологийн үндэслэл

2011 оны 12 дүгээр сар 12

ЭРЭЭН ЦАВ ХК

ТӨСЛИЙН БАРИМТ

Энэхүү баримтанд төслийн бэлтгэлийн хугацаанд хийсэн ажлын эмхэтгэл, санхүү эдийн засгийн тооцоо, цаашдын ажлын төлөвлөгөө зэрэг орсон болно.

Г.НЭРГҮЙ

12/12/2011

- БҮЛЭГ 1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

- 1.0  Төслийн тухай.

Үйл ажилагааны төлөвлөгөөг дараахь байдлаар тооцсон болно.

- Нийт тариалах 8 000 га газрыг 2 хувааж жил бүр ээлжлэн тариалах.

- 2012 онд 2 500 га газар рапс тариалхаар,  5 000 га газарт уринш хийхээр төлөвлөв. Энэхүү 5 000 га-д 2013 онд дахин рапс тариалхаар төлөвлөв.

- 2013 онд эхний жилд тариалсан 2 500 га дээр нэмж үлдэгдэл атаршсан  500 га газрыг нэмж уринш боловсруулна.

- Дээрхи тооцоонд оруулсан тоног төхөөрөмжүүд нь жилд 4000-5000 га газар тариалхад хүрэх бөгөөд хэрэв 8 000 га газар жилд тариалах бол тоног төхөөрөмжүүдээ дахин нэг комыг нэмж худалдан авах шаардлагатай.

- 2 дахь жилээс эхлэн эцсийн бүтээгдэхүүн хийх үйлдвэрлэлийг сонгон төсөл боловсруулж үйлдвэрлэлийг 3 дахь жилээс юу тарих, ямар үйлдвэрлэл байгуулахаа эцсийн байдлаар төсөллөж байна.

- Төслийн эрсдэлийг багасгах үүднээс нийт талбайн 10% буюу 1800 га газрыг усжуулсан талбай болгохоор тооцож байна.

Тоног төхөөрөмжийн хувьд Монголд өөрийн засвар үйлчилгээний төвтэй, хамгийн хямд үнэ бүхий, өндөр технологитой ашиглалтын зардал хямд мөн худалдааны хамгийн тааламжтай нөхцөл бүхий Wagnerasia компанийн  chаllenger  фирмийг сонгож байна.

Дээрхи компани нь тоног төрөөрмжүүдээ 5 жилийн лизенгийн нөхцөлөөр, банкгүйгээр нийлүүлэх, хэсэгчлэн авах төхөөрөмж бүрийн өмнө 20%-ийн урьдчилгаа төлөх, жилийн эцэст нэг л удаа үндсэн зээл болон хүүг хийх, мэрэгжилтэн сургах, сэлбэгээр хангах, засварын үйлдвэрээр үйлчлэх зэрэг олонсайн нөхцөл өгч байгаа нь бидэнд таатай боломж дэмжлэг үзүүлж байна . Мөн тариалалтын орчин үеийн тэг технологийг хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой юм.

Тооцооноос үзэхэд нийт нийт хөрөнгө оруулалт нь

2 499 090 000 төгрөг бөгөөд хөрөнгийг 2 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн оруулна гэж үзвэл.

Орлого нь эхний жил 1 125 000 000 бөгөөд хоёр дахь жилдээ 2 500 000 000 төгрөгийн орлоготой ажиллах юм. Нэг га газраас авах ургацын хэмжээг эхний жилд 8.5, хоёр дахь жилд 10 центнерээр тооцож үзэхэд эхний жил хасах тооцоо гарсан.  Дээрхи тооцоолол нь 1 га-гаас авах ургацыг эхний жилээс 12 центнерээр тооцоолж үзвэл эхний  жилд  ашигтай гарах нөхцөл бүрдэх  юм. Монголд адил төстэй газруудаас жилд 20 центнер ургац хурааж байгаа компани ч байгаа. Гэхдээ бид тооцоог багаар нь хийж байна

|  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | Гарц, тн | нэгж үнэ | нийт орлого | га | Гарц, тн | нэгж үнэ | нийт орлого | га | Гарц, тн | нэгж үнэ | нийт орлого |
| РАПС | 2500 | 0.85 | 450.0 | 1 125 000 000 | 5000 | 1.0 | 500.0 | 2 500 000 000 | 5000 | 1.0 | 500.0 | 2 500 000 000 |
| Жилийн нийт орлого |  |  |  | 1 125 000 000 |  |  |  | 2 500 000 000 |  |  |  | 2 500 000 000 |

Борлуулалтын үнэлгээг 2011 онд Монгод худалдан авсан үнээр буюу 1 тн рапсыг 450 ам доллароор худалдахаар тооцсон. Энэ үнэлгээ хамгийн доод үнэлгээ бөгөөд 700 ам доллор болох бүрэн боломжтой.

Татвар, хураамж, хөнгөлөлт

- Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар Малын тэжээл, улаанбуудай  үйлдвэрлэсэн тохиолдолд ноогдох орлогын татварыг 50%-иар бууруулан ноогдуулна,

- Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуулиар борлуулсан бүтээгдхүүний 10%-тай тэнцэх татварыг төлөх юм. \ Татвараас чөлөөлөх хууль энэ жил хугацаа нь дуусч байгаа тул энэ 2011 онд багтаан 4 жилээр сунгахаар МУЗГ-аас их хуралд өргөн бариад байгаа.

- Гаалийн татвар Гаалийн татварын хуулиар импортолж буй бараа бүтээгдхүүнд 5%-ийн гаалийн татвар төлөх ёстой. Тариалсан бүтээгдэхүүнийг экспортлоход татварыг тэгэлсэн, бөгөөд мөн 2011 онд багтаан гаднаас орж ирэх тоног төхөөрөмжийг гаалийн татвараас хөнгөлөх хуулийн хугацаа дууссан тул сунгуулхаар төслийг УИХ-д засгийн газраас өргөн бариад байгаа.

- Төр хэрэгцээт саляркны 70%-ийг зээлээр өгч болно.

- Улаан буудай тарьсан нөхцөлд га тутамд 50,000 төгрөгний урамшуулал олгоно.

- Буудайн савны үнийн 30%-ийг хөнгөлнө.

- Усалгааны системийн толгой барилгын зардлын 50%-ийг хөнгөлнө.

- Газрын төлбөр хийлийн зурвас газар 0 байдаг.

1.1 Рапс тариалах тухай.

Талбайн сонголт ба сэлгээ

Рапсны хамгийн тохиромжтой хөрсний шаардлага бол дунд зэргийн бүтэцтэй, ус шингээх зайлуулах сайн хайлагатай гэсэн ч хөрсний бүтцийг тэр болгон голохгүй. Хөрсний pH нь 6.0-7.0 байх нь хамгийн зохимжтой юм, 5.5 доош байвал ургацын хэмжээ эрс буурах хандлагатай. Харин өндөр байх нь хөрсний бичил тэжээл дутмаг байгаагий илрэл болно. Рапс нь ус ихтэхэд тэсвэр муутай, тийм болохоор усны үер, ус зогсонгших, хайлаггүй байх нь асуудал үүсгэнэ.Мөн сэлгээ хийх таримал сонгохдоо тухайн рапсыг дагадаг өвчнөөс гадна зарим ургамлын хор тухайн рапсанд сөргөөр байдгийг тооцно.

Рапсны төрөл. Дотор нь өвлийн ба хаврын гэж ерөнхийд нь ангилах бо орон нутгийн нөхцөл цаг уурын байдлыг тооцон аль ч аргачлалыг туршилтын байдлаар хийх болно. 2012 оны тариалтанд хаврын Рапсыг нийт 2500 га талбайд ашиглах болно. 2013 онд усалгаатай Рапсыг туршин нутагшуулах болно.

Таримлын өсөлт хөгжил. Рапсын ургалтын мөчлөгийг технологийн шийдвэр гаргахад ашиглах болно. Тухайн таримал нь амархан тодорхойлогдох хөгжлийн үе шатуудтай юм.Premergence

(germination).Үр нь ус шингээж хөөнө, ингэснээр үрийн хальснаас сална. Үндэс нь доош ургаж иш болон навч нь дээш тэмүүлнэ

Seedling.Үрэлсэний дараа 4-10 хоногийн дотор богино иш гарган соёолно. Ишэн дээрх навч нь ногоорч тэжээлээр хангаж эхлэнэ. Навчнаас шалтгаалдаг учир гадны хүчин зүйлд энэ шатанд эмзэг байдаг байна.

Rosette.Суурь орчим хуучин өргөн навч нь байрлана, төв орчим шинэ навч нь байна. Үндэсийн тогтолцоо хөгжин хоёрдогч үндэс гарч ирнэ. Ишний урт өөрчлөгдөхгүй ч зузаарч эхлэнэ. Навчний өргөн том байх нь тухайн таримлын бойжилтонд нөлөөлнө.

Budding and Bolting.Дулаан ихсэх ба нарны гэрэл уртсах тусам нахиалах шат нь эхлэнэ. Иш нь уртсах ба салаалж эхлэнэ. Хангалттай урттай болох тусам навч нь гарч ургамал улам хурдан хөгжиж эхлэнэ.30-60 хувь нь цэцэглэхийн өмнөүндсэн иш нь бүрэлдсэн байна.

Flowering.Цэцэглэлт тухайн ургамлын хамгийн доод нахианаас эхлэнэ, тэгээд өдөр бүр нэг хос нахиагаар цэцэглэлт дээш үргэжилнэ. Дараа салаа мөчир нь хэдэн хоногийн дараа цэцэглэнэ. 2-4 долоон хоногийн дотор бүрэн цэцэглэж дуусна.Цаг уурын нөхцөл байдал нахианы дутмагшилд хүргэх боломжтой, ургамал дутуугаа богино хугацаанд шаардлагай нахиаг нөхөх чадалтай байдаг.

Maturation and Ripening.Биежих ба бүрэн боловсрох.Үр боловсрох хугацаа бол цэцэглэлтээс хойш 35-45 хоног. Үр гүйцэх тусам иш ба гадна бүрхэвч шарлаж, хатаж хэврэг бутрамтгай болж ирнэ. Үрийн гадна бүрхэвч уртын хэмжээгээрээ дотор бий болох хальсаар хуваагдана. Үрийн гадна тал ногооноос бор өнгөтэй болно. Үр шингэнийг 2-3 хувиар өдөрт алдах болно. Үр өөрөө дот шар өнгөтэй болно. Үрийн чийг 10 хувь, ямар нэгэн шар үр байхгүй бол хураахад хангалттай гэж үзнэ.

Үрлэх.Үрлэхийн өмнөх ажилбар. Үрлэхэд жижиг үр тарих тусгай төхөөрөмж шаардлагатайгаас гадна хөрсний шаардлага их нөлөөлнө. Хөрсний чийг дутмаг, хөрсний нягтарсан, хөрсний өнгөн хэсэг хатуу, ургамлын үлдэц ихтэй, ус хүримтлуулах чанартай  г.м. сөрөг хүчин зүйлийг багасгах шаардлагатай байна. Хавар 3 сард хөрсний физик шинж чанарыг үзэж 30-40 хувь нь 1мм хүртлэх ширхэгтэй, үлдсэн хувь нь 5мм ширхэгтэй байвал хамгийн тохиромжтой гэж үзнэ.Үүнээс нарийн ширхэгтэй байвал хэт амархан чийг алдана, хэтэрхий том ширхэгтэй байвал үр сайн хөрстэй наалдадгүй, жигд суухгүй ба чийг алдана.Иймд хөрс боловсруулалтыг Хөрс Агрохимийн Лабораторийн удирдамжийн дагуу хийх бөгөөд хөрсийг атаршсан гэж үзэн хоер удаагийн цант борнойг хэрэглэх болно. Үриншийг үрлэхээс нэг долоо хоногийн өмнө хийж дуусгана.

Үрлэх хугацаа. Хангалттай дулаан болсон ба бороо угтуулан тарих болно, урьдчилсан тооцоогоор 5 сарын сүүлийн долоо хоног ба 6 сарын эхний долоо болно.

Үрлэх гүн ба мөр хоорондох зай. Хамгийн тохиромжтой гүнийг 1.3 -2.5 см тооцон чийг хангалттай байвал, мөр хоорондох зай 38 см-аас бага байх нь

Цаг уур, хөрсний дээжийн байдлыг харгалзан 2012 оны 2-р улирлаас 2500 га талбайд техникийн болон хүнсний рапсыг хөрсний анхны хагалгааны дараа шууд нарийн тууз хэлбэрээр үрлэх, анхны хөрс боловсруулалт хангалтгүй тохиолдолд химийн уринш хослуулан хийх болно.

Үрэлгээний дараа 5000 га талбайд химийн уриншийг механик уринштай хослуулан 2013 оны тариалтын өмнөх хөрс боловсруулалтыг талбайн ногоон хучлагаас хамааруулан агро технологийн шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэх болно.

2012 оны 3 улиралд цаг уур, орчны байдлыг харгалзан рапсын хураалтын ажлыг зохион байгуулна. Дундажаар нэгж га –с 8.5 центнер ургац авах зорилгоор хураалтын техник тоног төхөөрөмжийг бүрдүүлж үйл ажиллагаа явуулах болно.2012 онд шаардлагатай техникийн сонголт, зардлын тооцоог хавсаргасан баримтнаас танилцах боломжтой.

1.2  Ажлын хэсгийн бүтэц зохион байгуулалт

Ажилтны хөлс ба нийгмийн шимтгэлийг хөдөлмөрийн гэрээний дагуу хийгдэх болно.

1.3 Боломжит эрсдэл ба эрсдлээс хамгаалах арга хэмжээ

Төслийг хэрэгжүүлэх явцад доорхи эрсдэл учирч болзошгүй ба доор дурьдсан байдлаар түүнээс хамгаалах боломжтой.

1.3.1Үйлдвэрлэл

Газар тариалан нь цаг уурын эрхшээлд байдаг ба түүнийг усалгаа, хөрс боловсруулалт, бордоо гэх мэт агрономын арга хэмжээгээр зохицуулж болох юм. Энэхүү боломжтой арга хэмжээнүүдийг судалгааны тус бүр туршиж үзсэн. Ингэхдээ усалгааны үрийн норм, хөрс боловсруулалтын технологи, тариалах хугацаа, бордоо усалгааны норм болон горим, хураах хугацаа, түүний арга ажиллагаа зэргийг нэг бүрчлэн тооцож үзсэн. Мэдээж туршилтын талбайд тарих болон томоохон хэмжээний талбайд үйлдвэрлэлийн журмаар тарих хоёрт зарим нэгэн зөрүү гарах боломжтой тул цаашид ч гэсэн судалгаагаа үргэлжлүүлэн арга ажиллагаагаа сайжруулна.

1.3.2Үнэ

Манай орны буудайн үнэ дотоодоос хамааралтай байхаас нэгэнт больж, дэлхийн зах зээлээс хамаарах болоод байгаа ба бид бүтээгдхүүний үнийг тооцохдоо энэхүүүнэн дээр суурилсан ба гол анхааралдаа авсан зүйл бол аль болох ирээдүйг урьдчилан бодитойгоор таамаглах байлаа. Түүнчлэн, Засгийн газраас үзүүлэх дэмжлэг, үнийн нэмэгдэл зэргийг мөн тооцож үзсэн. БНХАУ-д шинэ худалдан авагчтай гэрээ хийж байгаа бөгөөд 1тн рапсыг 700 ам доллароос багагүй үнээр борлуулахаар байгаа. Гэхдээ бид энэхүү тооцоонд 445 ам доллар буюу энэ жилийн Сэлэнгэ аймагт шууд худалдан авч буй үнээр тооцсон.

1.3.3 Маркетингийн Эрсдэл (өрсөлдөөн)

Өнөөгийн байдлаар дотоодын хэрэглээ болон үнэ улам бүр нэмэгдэж байгаа, хоёр хөршийн зах зээлийн тэлэлт эрчимтэй явагдаж байгаа учир, маркетингийн эрсдэл ойрын 2-3 жилд гарахгүй гэж үзэж байгаа. Гэвч цаашид монголын зах зээл жижиг, амархан ханах магадлалтай тул, органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, гадаад зах зээлд үнэтэй гаргах гэх мэт ажлуудыг зэрэгцүүлэн хийж явах болно. Цаашдаа өрсөлдөөнд бэлэн байх үүднээс экспортод гаргах ажлыг идэвхитэй явуулна.

Мөн 3 дахь жил гэхэд эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрлэл болон бүтээгдэхүүнээ борлуулах зах зээлийн сонголтыг өнгөрсөн жилүүдийн туршлага судалгаан дээр үндэслэн гаргаж төсөл боловсруулан үйлдвэр байгуулах ажлаа эхлэх болно. Ингэснээр ашигт ажиллагаа ихээхэн нэмэгдэх болно.

1.3.4 Зардал

Үйл ажиллагааны зардлыг нэг бүрчлэн, өнөөгийн байгаа үнийн түвшинд задлан үзсэн. Гэхдээ эхлэлтийн хөрөнгө оруулалтын хувьд зарим нэгэн тодорхойгүй зүйл байгаа бөгөөд явцын дунд үнийн өөрчлөлтөөс үүдэн санхүүгийн эрсдэл бий болж болох юм. Иймд бид магадлашгүй зардлын хувийг 10%-иар тооцлоо. Эхлэлтийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өндөр эхний 12-оос 18 сарын туршид олох ашиг маш бага байх магадлал их учир ялимгүй өсөлт төслийн хэрэгжилтэнд муугаар нөлөөлж болзошгүй. Иймээс шат шатаар хэрэгжүүлэх аргыг сонгон авсан болно.

1.3.5 Менежмент

Менежментийн дээд түвшинд ажиллаж буй хүмүүс ихээхэн туршлагатай боловч дунд шат буюу нэгжүүдийн менежерийн хувьд ихээхэн учир дутагдалтайг хэлэх нь зүйтэй. Иймээс эхний шатанд үйл ажиллагаа хязгаарлагдмал учраас өөрсдөө ажиллах, энэхүү хугацаандаа менежментийн бүтцийг бий болгох ажил хамгийн чухал юм. Өмнө нь бидний адил ХАА-н бизнесийг олон компаниуд тэр дундаа монголын хамгийн амжилттай явж буй байгууллагууд хийж үзсэн боловч, чухам дунд шатны менежментийн бүтэц байхгүйгээс амжилтгүй болсон юм. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах, түүнд хамтын шийдвэр гаргах оролцоо бий болгох нөхцлийг бий болгох, нэгэнт гаргасан төлөвлөгөө шийдвэрийг дагах, мөрдөх  зэрэг наад захын системийг анхнаасаа төлөвшүүлэх нь төслийн менежментийн амин сүнс нь байх болно.

1.3.6 Гадна орчин

Монгол Улс хэдийгээр улс төрийн хувьд тогтвортой боловч, холбогдох хууль тогтоомжууд болон түүнтэй зөрчилдөн гарч ирж байдаг бусад хуулиудын заалтыг нарийвчлан авч үзэх шаардагатай. Түүнчлэн хүн амын улс төржсөн байдал төслийн хэрэгжилтэнд саад учруулж болзошгүй. Иймээс бид төслийн талаар орон нутгийн иргэдэд урьдчилан мэдээлэх ажлуудыг хийж байгаа ба эхлэх болсон тохиолдолд улам ил тодорхойгоор үйл ажиллагаагаа танилцуулж байх болно.

1.4 Олон нийттэй харилцах

Хэдийгээр одоогоор орон нутгийн иргэд ихээхэн дэмжиж байгаа боловч, үйлдвэрлэлийн талаархи буруу ойлголт, дээр дурьдсан гадна орчингоос үүдээд зарим нэгэн эрсдэл үүсэж болзошгүй нь газрын эзэмшил болон ус ашиглах зэрэгтэй холбоотой байж болох юм. Иймээс орон нутгийн олон нийтийг аль болох ажлын байраар хангах, сум орон нутгийн төсөвт хувь нэмэр оруулах зэрэг хэдийгээр бизнестэй холбоогүй боловч улс төрийн маягтай арга хэмжээнүүдийг явуулах шаардлагатай.

1.5ЭРХЭТ ТРЕЙД” ХХК-ИЙН товч танилцуулга

1993  оны 10 дугаар сарын  18 нд байгууллагдсан 
1994  Хотын төвд 3 давхар “Гарден” төвийг өөрийн хөрөнгөөр барьж, “Таж Махал” энэтхэг хоолны ресторан , буудал ажиллуулсан.
1995  Германуудтай хамтран цагт 1200 литр витаминжүүлсэн ундаа үйлдвэрлэх “Витсамо” жимсний шүүсний үйлдвэр  байгуулсан.
1997  “Хүнс маш” үйлдвэрийн хувьцааг 100 хувь худалдан авсан. Уг үйлдвэр нь хүнсний үйлдвэрийн  тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэлийг үйлдвэрлэн аймаг хотуудын хэрэгцээнд нийлүүлдэг мөн ТТ-03 маркийн утаагүй зуух үйлдвэрлэж байсан. 
1998  “Санзай” амралтын газарыг шинээр ажиллуулж , мөн  “Food land” худалдааны төвийг ашиглалтанд оруулсан
1999  Шанхайгаас 250 мл-ийн цаасан савалгаатай жимсний шүүс үйлдвэрлэх тоног төхөөрмж худалдан авч “Эрхэт жүүс” үйлдвэр байгуулсан.
2001  “Эетэй барилга” ХХК нь  Монгол  Хятадын хамтарсан хөрөнгө оруулалттайгаар үйлдвэрлэл, худалдааны чиглэлээр байгуулагдан БНХАУлсаас жилд 150 вагон буюу 9000 тн цемент импортлож  байсан. 
2002  “Эетэй барилга” төмөр бетон  эдлэлийн үйлдвэр  нь ЦДАШугамын төмөр  бетон залгаас, ГХНХ 59-12, 63-12 29-12 зэрэг хучилтын хавтан , СБ-4,5,6 суурийн блок, явган замын өнгөт хатан зэргийг чанарын өндөр түвшинд үйлдвэрлэн нийлүүлж байсан.

2004 СБД –ийн  8-р хорооны нутаг дэвсгэр СТОрдны  зүүн талд 19-н айлын 6 давхар үйлчилгээтэй орон сууцны  барилгыг чанарын өндөр  түвшинд  барьж ашиглалтанд өгч борлуулсан. 
2005  СБД –ийн  8-р хорооны нутаг дэвсгэр СТОрдны  зүүн талд 25-н айлын 10 давхар үйлчилгээтэй орон сууцны  барилгыг чанарын өндөр түвшинд  барьж ашиглалтанд өгч бүрэн борлуулсан. 
2006-2010 ХУД-ийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэр  Богд Хан уулын Тайны аманд төмөр бетон каркасан 3 давхар  зочид буудал, Монголдоо хамгийн том 150 хүний хүлээн авалт, хурим найр, хурал семинарыг зохион  байгуулах боломжтой 20 ханатай  гэр ресторан,10 ханатай гэр 5 ширхэг, ариун цэврийн өрөө бүхий (халуун, хүйтэн ус, душ, 00)  5 ханатай 20 ширхэг  гэртэй Аялал жуулчлалын цогцолбор  барьж ашиглалтанд  оруулсан.  
 2008-2011 онд 13 хороололд 16 давхар 180 айлын орон сууц, 10 давхар офиссын  барилга, 3-давхар үйлчилгээний барилга бүхий Баялаг цогцолборыг  барьж байна.  Энэхүү техник эдийн засгийн үндэслэлийг AGCO, ХААИС-ийн зөвлөх инженерүүдийн гаргаж өгсөн өгөгдөл болон тооцоон дээр үндэслэн ЭРХЭТ ТРЕЙД ХХК -ний агро мэргэжилтэн, инженерүүдийн баг боловсруулав.

1.2.1 Хийсэн ажлын чиглэлүүд

Хийсэн ажлын чиглэлүүдийг хураангуйлан үзүүлбэл:

(1) Хөрс боловсруулах, үрлэх, бордоо хор цацах, цайруулах технологийн судалгаа;

- (2) Эрчимжсэн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн урьдчилсан төлөвлөлт;

- (3) Маркетингийн судалгаа;

- (4) Байгаль орчны асуудлууд

- (5) Бусад газар тариалангийнүйлдвэрлэлийн талаархи судалгаа зэрэг болно.

1.2.3 Судалгааны баг.Судалгааны багийн гишүүд доорхи хүмүүс, компаниас бүрдсэн.

- Г.Нэргүй- ЭРХЭТ ТРЕЙД ХХК-ний төсөл боловсруулах мэргэжилтэн. Үндсэн үүрэг: Төслийн нийт эдийн засгийн үр өгөөж, техникийн сонголт

- Даваа дорж ЭРХЭТ ТРЕЙД ХХК -ний ажилтан. ХАА-ийн тоног төхөөрөмжийн сонголт, техникийн нөхцөл

- AGCO

  - Слугин В.В. – тракторын мэргэжилтэн,

  - Andrew Shaw- технологийн сонголт,

-Дорнод аймгийн ХАА-н газар

  - мэргэжилтэн,Батхуяг Г.- технологийн дизайн

Нийт Х зөвлөх энэхүү төслийг боловсруулахад оролцсон.

1.2.4 Хийсэн гол ажлууд

Төслийн техник технологийн судалгаа 2011 оны 01-р сарын эхнээс 2011 оны 12-р сар хүртэл хийгдсэн бөгөөд энэ хугацаанд хөрс боловсруулах, үрлэх, бордоо хор цацах, цайруулах технологийн судалгаа; эрчимжсэн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн урьдчилсан төлөвлөлт; зэрэг боловсруулах ажлууд байсан. Сүүлийн жилүүдэд Монголд орж ирсэн тэгийн технологи, хүн хүчний мэргэжлийн түвшин, орон нутгийн онцлог зэргийг судалсан болно. Орчны байгалд нөлөөлөх хүчин зүйл, сөрөг үр дагавар зэргийг тооцож үзсэн болно. Мөн дэлхийн орчин үеийн дэвшилтэт технологи монгол улсад хэрэгжүүлэх боломжтой эсэх талаар тодорхой баг ажиллаж ирсэн юм.  Үүнээс хойш нэгдсэн бизнес төлөвлөгөө боловсруулах ажил үргэлжлэн явагдсан ба 2010 оны 03-р сард бизнес төлөвлөгөө эцсийн хувилбараар гарсан болно.

Зураг 1, 2 Талбайн ажлыг гүйцэтгэх нэгжүүдийн ерөнхий байдал

Материал цуглуулах ажлыг хийхдээ зөвхөн багажаар хэмжих, бэлэн материал, өгөгдөл цуглуулаад зогсохгүй, мэргэжлийн байгууллагуудаар шинжилгээ хийлгэх, шаардлагатай мэдээллийн хураангуйг бэлтгүүлэхээс гадна орон нутгийн иргэдээс аман мэдээ авах аргыг нилээд өргөн ашигласан болно.

1.2.5 Талархал

Бид төсөл боловсруулах явцад үнэтэй мэдээлэл өгч байсан бүх хүмүүст талархалаа илэрхийлж байна. Эдгээр мэдээлэл төслийг амжилттай болно гэсэн итгэл өгснөөс гадна, цаашид үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлэхэд үнэт хувь нэмэр болно хэмээн найдаж байна.

БҮЛЭГ 2. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1 Үндсэн мэдээлэл болон төсөл хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага.

ХАА-н салбар улам бүр эрчээ авч үүнд газар тариалангийн салбар дийлэнх хувийг эзлэх билээ. Энэ нь монгол орны эдийн засагт өсөлт гарч, Засгийн газрын зүгээс Атрын III аянтай холбогдуулж бодитой дэмжлэг үзүүлэх боломжтой болсон ба буудуй үнэ дэлхийн болон дотоодын зах зээлд өндөр үнэтэй болж байгаатай шууд холбоотой болно.

Төсөл боловсруулах болон түүнийг хэрэгжүүлэхэд хүргэсэн үндсэн хүчин зүйлүүд нь:

- Засгийн газраас ХАА тэр дотор нь газар тариаланг хөгжүүлэхэд бодит дэмжлэг үзүүлэх болсон. 2008 онд засгийн газраас гаалийн ба НӨТ-ийн хураамж шинэ төхөөрөмжөөс чөлөөлж, банкны зээлийн хүүгийн 50 хувийг чөлөөлөх арга хэмжээнүүд нь энэ салбарыг шинэ технологи руу шилжих таатай нөхцлийг бүрдүүлж байсан боловч 2009 оны дэлхийн эдийн засгийн хямралаас улбаалан дээрх ажлууд хумигдаж банкны асуудал хүндээр туссан болно. 2010 оноос дэлхийн хямралын эрч суларч засгийн газар Оюу толгойн гэрээ байгуулсанаар эргээд ХАА сэргэх хандлагатай болж байна.

- Шинээр байгуулагдаж буй эсвэл харьцангуй эдийн засгийн боломжтой ХАА компаниуд төхөөрөмжийн шинэчлэл хийхдээ дийлэнхи нь дэлхийн брэнд болох John Deer, Case, Sampo, Challenger зэрэг өмнө ашиглагдаж байсан эсвэл хуучин загварын төхөөрөмж хэрэглэж эхэлж байна. Энэ нь манай орны хувьд харьцангуй шинэ технологи юм. Иймээс тухайн компаниудад тоног төхөөрөмжүүдийн ялгаатай талуудыг болон техникийн боломж, технологийн давуу дутуу талуудыг нээж харуулах болно

- Төсөл хэрэгжүүлэгч нь AGCO-ийн тоног төхөөрөмжийг худалдан авах ба эрчимжсэн үйлдвэрлэлийн техник технологийг тодорхой хэмжээнд хэрэгжүүлснээр хэрэглэгчидтэй илүү ойр ажиллах боломжтой болохоос гадна цаашдаа судалгаа хийх, мэргэжил дээшлүүлэх, дэлхийн жишгийн компаниудтай өрсөлдөх сургалт явуулах бааз суурьтай болох зорилго тавьсан.

- Мэргэжилтнүүдийн зөвлөмж болгосоноор санхүүгийн хэмнэлтийг бий болгоход олон улсын стандарт болсон төхөөрөмж ба тасралтгуй хангамж, өндөр зэрэглэлийн оператор тоо, туслах чиглэлийн машин хэрэгслийн үйлийн бүтээмж, хөрөнгө хэмнэх нөхцлийг бүрэлдүүлж өгсөн.

- Өнөөгийн байдлаар WAE шиг борлуулалтын дараах үйлчилгээг үзүүлдэг компани уул уурхайн салбарт байхгуй билээ. Энэ компани нь АGCO-ийн албан ёсны дистрибьютор болсоноор Challenger, Sunflower-ийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээг бүрэн даан итгэлтэй ХАА салбарт ажиллах болсон нь энэхүү төслийн нэг тулгуур үндэслэл юм.

Төслийн хамгийн гол зорилго бол Дорнод аймгийн Чулуун хороот сумын нутаг дэвсгэр дээр ХАА техник технологийн хамгийн сүүлийн ололтуудыг нэвтрүүлэх, нутагшуулахад оршино үүний үр дүнд тус сумын олон нийтийн амьжиргааны түвшин зохистой хөгжилд хувь нэмрээ оруулах,  хүүхэд залуучуудын орон нутгийн хөгжлийн бахархлыг бий болгоход дэм болох, сумын санхүү төсөвд хувь оруулах, тогтвортой найдвартай татвар төлөгч байх, олон улсын болон дотоод зах зээлд орон нутгийн нэрийг гаргах олон сайн талтай үйл ажиллагаа болно.

Тухайн төслийн хэрэгжүүлэхээс өмнөх суурь судалгаа туршилтын ажилдаа Монголын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэрлэгчдийн зах зээлд нийлүүлж буй тоног төхөөрөмжүүд өөр өөрийн давуу болон дутагдалтай талтай бөгөөд үүнийг хэрхэн шийдвэрлэх боломжтойг үзэх явдал байсан болно. Иймээс төсөл i) орон нутгийн малчдын болон олон нийтийн хүрээнд ХАА-н үйлдвэрлэлийн тэжээлийн бүтээгдэхүүнийг түгээх мөн илүүдлийг бусад зэргэлдээ сумын хэрэгцээнд нийлүүлэх ii) Газар тариалангийн эрчимжсэн технологийг нэвтрүүлэх, iii) санхүүжилтын тохирсон нөхцөлийг бүрдүүлэн ирээдүйн хэрэглэгч бүрт хүргэх боломжийг судалсан болно.

2.2 Монгол Улсын Эдийн засгийн ерөнхий үзүүлэлт

| Үзүүлэлт (IV) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДНБ (тэрбум төгрөг) | 2 779.6 | 3 017.4 | 3 325.9 | 3 622.7 | 3 564.1 | 1910.9 |
| ДНБ-ийн өсөлт | 6.2 | 7.5 | 1.0 | 4.0 |  | 10.6 |
| Жилийн инфляцийн түвшин | 9.5 |  | 8.0 | 1.6 | 4.7 | 11.0 |
| Экспорт (ам.доллар) | 1065 |  | 522 | 524 | 616 | 853 |
| Импорт (ам.доллар) | 1184 |  | 638 | 691 | 801 | 1012 |
| Гадаад худалдааны баланс | 104 |  | -62 | -105 | -96 | 63 |
| Гадаадын шууд х/о (ам.доллар ) | 312 |  | 125 | 173 | 205 | 237 |
| Валютын нөөц (ам.доллар) | 430 |  | 206 | 350 | 236 | 236 |
| Гадаад өр (ам.доллар) | 1380 |  | 854 | 978 | 1237 | 1360 |
| Төгрөгийн ханш (ам.доллартай) | 1205 | 1170 | 1098 | 1110 | 1147 | 1185 |

Хүснэгт 1. Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт

Эх үүсвэр: АХБ-н Эдийн Засгийн Судалгааны Нэгж, ОУВС, Гадаад Худалдаа, Гадаадын Хөрөнгө Оруулалтын Газар

2.3 ХАА салбарын өнөөгийн байдал

2.3.1. Ерөнхий танилцуулга

1990-ээд оны эхнээс газар тариалангийн үйлдвэрлэл явуулдаг улсын том аж ахуй задарч, олон жижиг аж ахуйн нэгжүүд болсноор өртөг зардал, энерги зарцуулалт ихтэй нүсэр бүтэц цомхон болсон боловч технологи, техникийн бодлого алдагдаж тариалангийн салбарын өгөөж ихээхэн буурсан. Тариалангийн хэвшиж тогтсон системийн цогц байдал алдагдаж, салбарын чадамж доройтож, тариалах талбайн хэмжээ, авах ургацын түвшин өмнөхтэй харьцуулшгүйгээр буурсан юм.

Энэ зурвас үеийн төр засгийн бодлого нь тариалангийн салбарын дотоод нөөц рүү чиглэж, байгаль экологийн нөөцийг бүрэн ашиглах, удирдлагын менежментээ сайжруулах, технологийн горимыг мөрдөх ухамсрыг суулгах, ирээдүй рүү харсан, ухаалаг, эзний сэтгэлгээтэй болгох, тариаланчдын өмчтэй харьцах сэтгэлгээнд өөрчлөлт оруулахад чиглэгдэж иржээ.

Нийгмийн шилжилтийн ачааны хүндийг ард түмний нуруун дээр үүрүүлэхээс хамгаалах, нийгмийн доод хэсгийн амьжиргаанд нэмэр болох эх үүсвэр- газрыг иргэддээ ашиглуулах, тэндээс гарах бүтээгдэхүүний дотоод зах зээлээ хамгаалах талаар төр засгаас анхаарч тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсээр иржээ. Тухайлбал, улс орон даяар хүнсний хомсдол үүсч, эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүү ихэсч, түүнийг далимдуулан дотоод зах зээл дээр зарим гажуудал үүсч, зохиомол хомсдол бий болгох явдал газар авч байсан 1990-ээд оны эхээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгч зарлиг гаргаж (1992-06-06) хүн амын өргөн хэрэгцээний барааны хангамжийг хөндсөн байна.

“Хүн амын хүнс, өдөр тутмын зайлшгүй хэрэгцээт барааны хангамжийг зохицуулах тухай” энэ зарлигт “… улс орны эдийн засгийг зах зээлийн харилцаанд шилжүүлж байгаа болон гадаад орнуудтай олон арван жилээр харьцаж хэвшсэн нийгмийн амьдралын хангалтын сувгууд өөрчлөгдөж байгаа эдүгээ цагт хүн амын хүнс, өдөр тутмын зайлшгүй хэрэгцээт барааны хүрэлцээ, хангамж бэрхшээлтэй учирч …” байгааг тэмдэглээд, хүн амын өдөр тутмын зайлшгүй хэрэгцээт барааны зах зээлийг тогтворжуулах, эдэлбэр газар, мал аж ахуйн болон байгалийн нөөц бололцоог оновчтой ашиглах, хот суурин газар амьдарч байгаа айл өрхөд 1 га хүртэл талбайд хүнсний ногоо, жимс, тариа будаа тариалахад ойрын 3 жилд түрээсийн төлбөр орлогын татвараас 90 хувь хүртэл чөлөөлөх, 1992 оны ургацаас эхэлж гурилын жижиг үйлдвэр байгуулах ажилд туслах, үйлдвэрлэлт, хуваарилалтыг зохицуулах, газар тариалан эрхэлж, малаа өсгөх, хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэхийг хөхүүлэн дэмжихийг Засгийн Газарт үүрэг болгосон байна.

2.3.2 Атрын гурав дахь аян

“Атрын гурав дахь аян” -тариалангийн хөгжлийн Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор 2008 онд Монгол Улсын Засгийн Газараас дараахь арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн байна. Үүнд:

- Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын тушаалаар 2008 оны хаврын тариалалтад зориулан импортын үрийн буудайн үнийг 50%-иар чөлөөлж 470.0 мянган төгрөгөөр, дотоодын үрийн буудайн үнийг 400.0 мянган төгрөгөөр тус тус тогтоож 20%-ийн урьдчилгаатайгаар 300 гаруй аж ахуйн нэгж, иргэнд 10758 тн үр олгож тариалалтын ажилд дэмжлэг үзүүлэв.

- Үрийн чанарыг сайжруулах, өвчин хортонтой тэмцэх ажлын хүрээнд 5.2 тн үр ариутгах бодис, 46.5 мянган га талбайн хог ургамал устгах гербицидийн үнийг 80%-иар чөлөөлж хөнгөлөлттэй нөхцлөөр олгов.

- Уринш боловсруулалтад шаардагдах шатахууны зардлын 40%-ийг нь буюу 4.3 тэрбум төгрөгийн шатахууныг НИК-той байгуулсан гэрээний дагуу тариалан эрхлэгч 1044 аж ахуйн нэгж, иргэдэд олгох хуваарийг хийж ХХАА-н сайдын 123 тоот тушаалаар батлуулан хэрэгжүүлжээ.

- “Атрын гурав дахь аян”- тариалангийн хөгжлийн Үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд энэ онд нийтдээ 120-175 морины хүчтэй дугуйт трактор 235 ш, үр тарианы комбайн 41 ш, 35 морины хүчтэй төмсний иж бүрдэл трактор 80 ш, бага оврын трактор, иж бүрдлийн хамт 455 ширхэг, үрлүүр, сийрүүлүүр, хор цацагч машин 237 ш, 1000 тн эрдэс бордоо, 100.0 мянган литр хор гербицид нийлүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. Үүнээс өнөөдрийн байдлаар 175 морины хүчтэй 80 ш трактор, 22 сийрүүлэгч хүлээн авч үнийг 50% чөлөөлөн 3 жилд багтаан төлөх нөхцөлтэйгээр гэрээ байгуулж хуваарилин олгожээ.

- Засгийн газрын 136-р тогтоолын дагуу сумдад байгуулагдах Агропаркуудад зориулан олгох 30 тн-ын багтаамжтай зоорь, 6*20-ийн харьцаатай хүлэмж барих ажилд 2.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газруудтай гэрээ байгуулан санхүүжүүлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэв. Энэ бүх арга хэмжээний үр дүн, байгаль цаг агаарын харьцангуй тааламжтай нөхцөл бүрдсэний үрээр 2008 онд тариаланчид сүүлийн 10 гаруй жилд байгаагүй хамгийн их ургац хураан авлаа.

Энэхүү компанит ажлын гол зорилго нь санхүүгийн дэмжлэг ба хууль эрхзүйн орчныг сайжруулснаар ирж буй 3 жилд үр тариа, хүнсний ногооны хэрэгцээгээ дотооддоо бүрэн хангах явдал юм. Энэ жилийн хувьд 2007 онтой харьцуулбал үр тарианы үйлдвэрлэл 91.2 мянган тонноор, төмсний үйлдвэрлэл 28.5 мянган тонноор, хүнсний ногооны үйлдвэрлэл 1.5 мянган тонноор нэмэгдсэн байна. Дотоодын үйлдвэрлэлээр төмсний хэрэгцээгээ 100%, улаан буудайн хэрэгцээг 50%, хүнсний ногооны хэрэгцээгээ 49% хангах боломжтой боллоо. Монгол улсын Их хурал ХАА-н болон усалгааны тоног төрөөхөмжүүдийг гааль, НӨАТ-аас чөлөөлөх хууль баталсан. Энэхүү хууль нь тариаланчдад Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр болон өөрсдийн эх үүсвэрээс техник, тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх таатай боломжийг олгож байна.

2.3.3 Газар тариалангийн бүс нутаг

Газар тариалангийн гол бүс–Орхон-Сэлэнгийн сав нутагт нийт эргэлтийн талбайн 90 орчим хувийг хамруулан явуулсан судалгаанаас үзэхэд, судалгаанд хамрагдсан тариалангийн талбайн 47хувь ямар нэгэн хэмжээгээр элэгдэл, эвдрэлд орсноос 13 хувь нь хүчтэй, 28 хувь нь дунд зэрэг эвдэрсэн аж. Ер нь тариалангийн талбайн хөрсний эвдрэлийн 90 орчим хувь нь Төв (36 хувь), Дорнод (14 хувь), Булган (13 хувь), Сүхбаатар (13 хувь), Сэлэнгэ (12 хувь) зэрэг аймагт ногдож байна.

Сэлэнгийг зөвхөн газар тариалангийн бүс нутаг

Сэлэнгэ аймаг энэ жил улсын хэмжээний үр тарианы 65, төмсний 28.4, хүнсний ногооны 37.2 хувийг тус тус үйлдвэрлэжээ. “Атрын III” аяны хүрээнд өнгөрсөн онд эргэлтийн талбайн ашиглалт 80.4 хувьд хүрч, 2010 онд улсын хэрэгцээт үр тарианы 78.2 хувийг хангах нөхцөл бүрдээд буй аж.
Тус аймагт “Сэлэнгэ аймаг эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан хослон хөгжүүлэх бүс нутаг болох боломж”, “Хүмүүнлэгийн үйлсэд малчид тариаланчдын оролцоо” сэдэвт зөвлөлгөөн боллоо. Үүнд нутгийн иргэд, малчид, тариаланчид оролцсон бөгөөд зөвлөлгөөний уриалга мал аж ахуй газар тариаланг эрчимтэй хөгжүүлж, үйлдвэрлэлийн өсөлтийг хангах, үр ашгийг дээшлүүлэх, улмаар хөдөөд хүмүүс ая тухтай ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг улам сайжруулах зорилготой. Зөвлөлгөөнд оролцогчид мал аж ахуй, газар тариалангийн бүс болгоход зориулж есөн зүйл бүхий уриалга гаргалаа.
Оролцогчид малын өсөлт, уламжлалт газар тариалан хоёр хослохгүй байгаа талаар санал нэгдэж, энэ янзаараа байвал үйлдвэрлэл зөрчилдөж, цөлжилтөд автан, газар тариалан эрхлэх боломжгүй болно. Өөрөөр хэлбэл, хөрсгүй бол тариагүй, бэлчээргүй бол малгүй болоход хүрээд байгааг ярилцлаа.

Зөвлөлгөөнд оролцогч тариаланчид Сэлэнгэ аймгийг мал аж ахуй бус зөвхөн газар тариалан эрхэлдэг бүс нутаг болгох саналтайгаа илэрхийлж байсан бол малчид эрчимжсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх нь зүйтэй гэж байв. Тэд уриалгаа аймгийн бүх шатны удирдлагууд, МАА, Газар тариалангийн мэргэжилтнүүд, иргэд малчид тариаланчдад хандаж гаргаж буй юм.

    - Гурил, буудайн хангамжийн талаар

Монгол хүний хоол хүнсний хэрэглээнд гурил, гурилан бүтээгдэхүүн томоохон байр суурь эзэлдэг бөгөөд гурилын үндсэн түүхий эд болох буудай нь стратегийн хүнсний бүтээгдэхүүний ангилалд багтдаг. Манай улс жилдээ 240.0 мянган тонн гурил хэрэглэдэг бөгөөд сүүлийн 5 жилийн дунджаар манай улс гурилынхаа 30 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангаж, үлдэх хувийг нь гурил, болон буудай хэлбэрээр импортлож байна 2008 оны жилийн эцсийн байдлаар жилдээ 280 мян.тн гурил үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий 60 гаруй гурилын үйлдвэр, улирлын чанартай ажиллаж байсан бөгөөд 2009 оныг Засгаас газраас “Үйлдвэржүүлэлтийг дэмжих жил” болгон зарласанаар үйлдвэрлэлд оруулах хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж гурилын үйлдвэрүүдийн тоо, хүчин чадал дээшилж гурил үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 320.0 мян.тн-д хүрээд байна. 
Монгол улсын Засгийн газраас газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд “Атрын гурав дахь аян” тариалангийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж, 2008 оны 70 дугаар тогтоолоор батлаад байна. Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь Тариалан эрхлэх эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлж, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар хүн амыг аюулгүй хүнсний бүтээгдэхүүнээр тогтвортой ханган импортын хараат байдлыг арилгаж тариалангийн хөгжлийг эрчимжүүлэхэд чиглэгдсэн болно.

Хүний нөөц бэлтгэх

Хөтөлбөрийн хүрээнд тариалан эрхлэх эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлэх, тариаланчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах, тариалангийн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх, тариалангийн үндсэн тарималын үрийн чанарыг сайжруулж, хангамжийг нэмэгдүүлэх, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг төлөвлөн үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхлээд байна. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр 2008 онд 212.9 мянган тонн үр тариа хурааж авсныг өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад үр тариа 98.2 мянган тонноор нэмэгдэж, жилийн хэрэгцээт буудайны 50 хувийг дотоодын ургацаас хангах боломжийг бүрдүүлсэн.

Гурилын үйлдвэрлэл

Энэ онд улсын хэмжээгээр 280.0 мянган га-д үр тариа тариалж 340.0 мянган тонн буудай хураан авч, хэрэгцээт буудайн 78.0 хувийг дотоодын ургацаас хангах зорилт тавин хэрэгжилтийг зохион байгуулж байна. 2009 оны 04 дүгээр сарын байдлаар Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд 104,6 мян.тн, улсын нөөцөд 21,0 мян.тн, гурилын үйлдвэрүүдэд 28,0 мянган тонн нийтдээ 153,6 мян.тн буудайн нөөцтэй байна. Үүгээр 75 хувийн гарцтай 115,2 мян.тн гурил үйлдвэрлэх боломжтой юм. Гурилын нөөцийн хувьд гурил үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн агуулахад 5,6 орчим мян.тн, гаалийн агуулахад 1,0 мян.тн, гурил импортлогч аж ахуйн нэгжүүдийн агуулахад 9,6 мян.тн, худалдаанд 5,0 мян.тн, нийтдээ 21,2 мян.тн гурил байна. 
Дээрх судалгаанаас тооцож үзэхэд 136.4 мян.тн гурил буюу энэ нь манай улсын гурилын 8 сарын хэрэгцээг хангахаар байна. Цаашид дотоодын үйлдвэрлэлээр гурилын хэрэгцээг бүрэн хангах бололцоотой юм.

2.3.5 Импортын гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хангамжийн талаар

2009 оны эхний 4 сарын байдлаар манай улсын нийт импортын 10.7 хувийг хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн эзэлж байна. Импортын гол нэр төрлийн бараа, бүтээгдэхүүнийг илгээгч улсаар нь авч үзэхэд гурилыг ОХУ-аас, төмс цагаан будааг БНХАУ-аас, элсэн чихрийг Тайланд болон Малайз улсаас оруулжээ. Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүнээс цагаан будаа, элсэн чихэр, ургамлын тосыг 100 хувь импортоор оруулж байгаа бөгөөд цагаан будааны 100 хувийг, элсэн чихрийн 70 хувийг БНХАУ-аас, ургамлын тосны 68.4 хувийг, импортын гурилын 97 хувийг ОХУ-аас тус тус импортолсон байна. 
Манай улсын хүн амын хоол хүнсэндээ хэрэглэж буй цагаан будаа, элсэн чихрийн хэрэглээ жил бүр өсөх хандлага ажиглагдаж байна. 2005 оны байдлаар манай улс 13.77 мян.тн цагаан будаа, 26.83 мян.тн элсэн чихэр импортлон хүнсэндээ хэрэглэж байсан бол 2008 оны байдлаар 27.9 мян.тн цагаан будаа, 42.36 мян.тн элсэн чихэр импортлож, цагаан будаа болон элсэн чихрийн хэрэглээ 1.5-2 дахин нэмэгдсэн дүнтэй байна. Харин ургамлын тосны импорт харьцангуй тогтвортой байна. Харин 2009 оны эхний 04 сард нийтдээ 13643.7 мян ам долларын хүнсний бүтээгдэхүүн импортлосноос, 5.4 мян.тн цагаан будаа, 4.6 мян.тн элсэн чихэр, 1.2 мян.тонн ургамлын тос импортлон зах зээлд худалдаалсан нь өмнөх онуудын мөн үетэй харьцуулахад 1.8-3.5 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. Үүнээс шалтгаалан 2009 онд зах зээлд будаа, ургамлын тос, элсэн чихэрийн хомдол үүсч, үнэ нилээд өсөх хандлага ажиглагдаж байна. 
Цаашид цагаан будаа, ургамлын тос, элсэн чихрийн нийлүүлэлтийг тогтворжуулах зорилгоор улсын зээл, тусламж, төслийн хүрээнд буцалтгүй тусламжаар болон хөнгөлттэй үнээр авах асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа болно.

2.3.6 Хөрөнгө оруулалт

Газар тариаланд хөрөнгө оруулах гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг дэмжих, хөрөнгө оруулах сонирхлыг төрүүлэх, тариалангийн техник, технологи шинэчлэхэд гадаадын тусламж зээлийн хөрөнгийг чиглүүлэх талаар төр засгийн эрх барих дээд байгууллагууд, орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагууд анхаарч иржээ.

1997 онд “Ногоон хувьсгал” үндэсний хөтөлбөр,

1999 онд “Газар тариаланг сэргээх хөтөлбөр”,

2001 онд “Үр” дэд хөтөлбөр,

2002 онд “Уринш” хөтөлбөрүүдийг Засгийн Газараас батлан тариаланчдад олон тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлсэн байна.

Улс орны эдийн засгийн чадавхи нэг үеэ бодвол дээрдэж ирсэн сүүлийн жилүүдэд газар тариалангийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгүүдэд тусгалаа олсон зарим шийдвэрлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд тодорхой хөрөнгө зардал гаргаж байна. Тухайлбал, 2008 онд “Атар-3” үндэсний хөтөлбөрийг эхлүүлж энэ аяны хүрээнд тариалангийн салбарт ихээхэн хэмжээний хөрөнгө мөнгөний туслалцаа, дэмжлэг үзүүлсэн нь тариаланчдын сэтгэлд нийцэж, урам зоригийг сэргээсэн түүхэн чухал шийдвэр болсон юм.

БҮЛЭГ 3. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТЕХНОЛОГИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ

3.1 Төсөл хэрэгжүүлэх технологийн сонголт

Төсөл хэрэгжүүлэх технологийг сонгохдоо доорхи хүчин зүйлүүдийг авч үзсэн.

- Тухайн цаг уурын нөхцөл

- Усны эх үүсвэр

- Дэд бүтэц /зам, цахилгаан/

- Төслийн эерэг нөлөөг нэмэгдүүлэх хүчин зүйлийн нэг болох хүн амын нөхцөл байдал болон хөдөлмөр эрхлэлт

- Орон нутгийн засаг захиргаа, хүн амын зүгээс төлөвлөж буй үйл ажиллагаанд хандах хандлага

Төсөл хэрэгжүүлэх технологийг сонгон авахдаа цаг уурын нөхцөл, дэд бүтэц болон цахилгаан шугам сүлжээний нөхцөл байдлыг анхдагч хүчин зүйл болгосон.Хоёрдах хүчин зүйлд нийгэм эдийн засгийн байдал, ялангуяа ажиллах хүчний хүрэлцээ болон орон нутгийн засаг захиргааны зүгээс төсөлд хандах хандлагыг тооцов.

Дээрхи шалгуур үзүүлэлтийг үндэслэн AGCO корпорацийн Challenger, Sunflower, FallowKing зэрэг нэг шугамын төхөөрөмжийг сонгосон болно.

Сонгосон технологийн талаархи мэдээллийг хүснэгт 3.1.1-д үзүүлэв.

| Сонгосон технологи | Төрөл | Үндсэн мэдээлэл |
| --- | --- | --- |
| AGCO | Challenger | Монголд албан төлөөлөгчийн газартай, төхөөрөмжийн борлуулалтаар тэргүүлж байгаа бөгөөд дэлхийн брэнд болох Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Hesston, Whiteplanter зэрэг том үйлдвэрлэгч нарыг дотороо багтаасан. 28 морины хүчтэйгээс 500 морины хүчтэй трактор, өвч хадагч, буудайн болон жижиг хатуу үрийн комбайн, хор шүршигч зэрэг нь Монголд 2009 оноос хойш ХАА үйл ажиллагаанд өргөнөөр хэрэглэгдэж байна. |
| TL | Усалгааны төхөөрөмж | 2007 оноос уг төхөөрөмжийг одоогийн байдлаар 25 ширхэгийг монголын нутаг дэвсгэрт ашиглаж байгаа болно. АНУ-н Небраска мужийн үйлдвэрлэгч нь тосны гидравликийн хуулийг ашиглан цахилгаа эрчим хэмнэлттэй зарцуулдаг, усны жигд цацалтыг бүрдүүлснээр өрсөлдөгч ижил төхөөрөмжүүдээс илүү гэдгийг өдөр болгоны үйл ажиллагаагаар баталгаажуулж байгаа болно. |

Эх үүсвэр: Судалгааны баг

Төслийг эхлүүлэхээр сонгон авсан технологи нь бага зардлаар үйл ажиллагаа эхлүүлэх боломжтойг харгалзан үзсэн явдал юм. Төслийн нэгдүгээр шат амжилттай хэрэгжсэн тохиолдолд тухайн үйлдвэрийн хүчин чадлыг тоо, precise технологийг хэрэгжүүлж үйл ажиллагааг тэлэхээр тооцож байгаа болно.

3.2 Challenger

Монголд өөрийн салбараа нээгээд 3 жил болж байгаа компани. Тодорхой мэдээллийг www.agcocorp.com  сайтаас авч болно. Олон уулзалт, хамтын хэлэлцээрээр тухайн бүтээгдэхүүн, технологийн талаар мэргэжилтэн, инженерүүд зөвөлгөө өгсөн.

Уг техник төхөөрөмжийн гол давуу тал нь бүх инженерийн шийдэл нь байгал орчинд ээлтэй, эргономик, ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн байна.

3.2.2  Төслийн хэрэгжүүлэхийн өмнөх суурь судалгаа, мэдээлэл

Төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 10000 га хийхээс өмнө тухайн ажлыг Эрээнцавын Галуут багын хөрс, цаг ууртай нь төстэй болох газрыг сонгон 1 жилийн хугацаанд дээрх бүлэгт дурьдсан Challenger , Sunflower брэндийн машин, техник төхөөрөмжийг туршиж үзсэн болно. Уг зорилгын дагуу эхний газар болох Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын төвөөс 10 км зайд орших 500га элсэрхэг, хөрсний ялзмаг багатай талбайд, хоёрдахь талбай нь 1-р зэрэглэлийн ба хөрсний ялзмаг өндөр болох тус аймгийн Чулуун хороот сумын Сүүж багийн газарт 150га газарт судалааны суурь ажлыг зохион байгуулан тус тус хийсэн болно.

Дорнод аймгийн Чулуун хороот сумын 500га талбай

500га-ийн 300 га-д уринш хийхгүйгээр шууд тариалт хийсэн болно. Үлдсэн талбайд нь дараа жил химийн уринш хийх туршилтын талбайгаар тооцсон болно. Тариалтын ажлыг 2011 оны 5 сарын 23-наас 6 сарын 02-ны хооронд хийсэн. Хор цацалтыг тухайн таримлын ургалтын төлөв байдлаас харгалзан 7 сарын 3 долоо хоногт хийж гүйцэтгэсэн. Хууралтыг таримлын болцноос хамааруулан 9 сарын 3 долоо хоногт хийсэн болно.

Чийг хаах борной буюу механик уринш

Ашигласан ХАА-н Төхөөрөмж:

- Challenger MT635, 215 морины хүчтэй трактор

- Landfinisher 6335, 6.7м өргөнтэй чирэх төхөөрөмж

Үрэлгээ

Ашигласан ХАА-н Төхөөрөмж:

- Challenger MT635, 215 морины хүчтэй трактор

- SF Drill 9434, 9м өргөнтэй цант үрлэгч, мөр хоорондын зай 19.5 см чирэх төхөөрөмж

Хор цацалт

Ашигласан ХАА-н Төхөөрөмж:

MTЗ-100, 85 морины хүчтэй трактор

Хор шүршигч 14м өргөнтэй чирэх төхөөрөмж

Хураалт

Ашигласан ХАА-н Төхөөрөмж:

Нива-140, 125 морины комбайн, 5м өргөнтэй шуудын жатк

Хийсэн ажлын гүйцэтгэлийг хавсралт М1-4 харна уу.

Дорнод аймгийн Чулуун хороот сумын Сүүж багийн 150га талбай

150га-д уламжлалт технологийн механик уринш хийсэн болно. Уриншийг хоер ээлж болгон хийж  гүйцэтгэсэн. Эхний ажлыг 2011 оны 7 сарын 17-нд хийсэн. Хоёрдахь ээлжийг 8 сарын 17-нд хийж гүйцэтгэсэн.

Чийг хаах борной буюу механик уринш.

Ашигласан ХАА-н Төхөөрөмж:

- Challenger MT635, 215 морины хүчтэй трактор

- Landfinisher 6335, 6.7м өргөнтэй чирэх төхөөрөмж

Хийсэн ажлын гүйцэтгэлийг хавсралт И1-4 харна уу.

# 4-Р БҮЛЭГ ДОРНОД АЙМАГ

Ерөнхий танилцуулга

Дорнод аймаг 123.5 мянган хавтгай дөрвөлжин км нутаг дэвсгэртэй, хойд талаараа ОХУ-ын Өвөр байгалийн хязгаар, зүүн болон өмнө талаараа БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ын Хөлөнбуйр, Хянган аймгуудтай, баруун урд, баруун талаараа Сүхбаатар, Хэнтий аймагтай тус тус хиллэдэг .

Ардын Засгийн газрын 1931 оны тогтоолоор Хан Хэнтий аймгийг өөрчлөн зохион байгуулж, Дорнод аймгийг байгуулсан түүхтэй бөгөөд Засаг захиргааны 14 сум 63 багтай.

Дорнод аймаг халх, буриад, барга, үзэмчин зэрэг ястнаас бүрдэх 75.5 мянган хүн амтай, 75 хувийг хүүхэд, залуучууд эзэлдэг. Тус аймгийн төв Чойбалсан хот улсын нийслэл Улаанбаатараас 656 км алслагдсан.

Үйлдвэрлэл, дэд бүтэц:

“Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем“ ТӨХК, нүүрсний “Адуунчулуун“ ХК, “Дорнод гурил” ХХК, махны үйлдвэрлэл худалдааны “Мах маркет“ ХХК, Нефть хангамжийн газар, Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газар, Зүүн бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв, Гаалийн газар “Хэрлэн Номин бизнес төв” зэрэг бүсийн хэмжээний томоохон үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, газруудтай .

“Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ХК нь Чойбалсан хот, 13 сумын төв, уул уурхайн 3 компани болон, Сүхбаатар аймгийг цахилгаан эрчим хүчээр найдвартай хангаж байна.

Адуунчулууны нүүрсний уурхай нь 600.0 мянган тонн нүүрс гаргах хүчин чадалтай. Гэвч зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнээс хамаарч хүчин чадлынхаа 40 орчим хувийг ашиглаж байна.

Дорнод гурил ХХК нь жилдээ 9000 тн гурил, 5000 тонн малын тэжээл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай, Баянтүмэн, Халхгол суманд газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж, 2200 гаруй га-д үр тариа тариа, жилдээ 5000 гаруй тн ургац хураан авч байгаа бөгөөд 600 га-д усалгаатай тариалан эрхэлж үйлдвэрийн түүхий эдээ өөрийн газар тариалангаас хангах зорилготой ажиллаж байна.

Аялал жуулчлал:

Аймгийн нутагт өвөг дээдсийн түүхийг өгүүлсэн Х-ХI зууны Киданы үеийн Хэрлэн бар хот, Хэрмэн зам, ХIХ зууны үед хүний гараар бүтээгдсэн Утай таван уул, Их бурхант, хүн чулуунууд, Угтамын хийдийн туурь, Халхголын ялалтын хөшөөнүүд зэрэг түүхийн дурсгалт газрууд олон бий.

Аймгийн нутгаар Хэнтийн нуруунаас эх авсан Хэрлэн /1090 км/, Онон /292км, Улз /428 км/, Хянганы нуруунаас эхтэй Халх Нөмрөгийн зэрэг том гол мөрөн урсдаг.

Дорнод талын хөх нүдэн Буйр нуур нь далайн түвшнээс дээш 583 метрт өргөгдсөн бөгөөд 615 хавтгай дөрвөлжин км талбайтай, 50 м хүртэл гүн цэнгэг устай, булуу цагаан, тул, зэвэг, хадран, улаан живэрт, цулбуурт, хэлтэг, цурхай зэрэг 20 гаруй төрлийн агнуурын загастай. Тус аймагт мөн Монгол улсын хамгийн нам дор газар болох далайн түвшнээс дээш 560 метрт өргөгдсөн Хөх нуур оршино.

Байгалийн нөөц баялаг:

Дорнод аймагт Халх-Нөмрөг, Дорнод Монголын дархан цаазат, Монгол Дагуурын дархан цаазат газар, Угтам, Тосон-Хулстай зэрэг байгалийн нөөц газар, Онон-Балжийн байгалийн дурсгалт газрууд байдаг. Онон, Улз, Халхголын ой хөвчөөр хандгай, буга, баавгай, гахай, заарт харх, илбэнх, шилүүс зэрэг ховор амьтдаас гадна бүх нутгаар үнэг, хярс, тарвага, чоно, дорго, мануул, бор гөрөөс, цагаан зээр зэрэг ан амьтад элбэг. Нутгийн ой хөвч, хээр талд бүргэд, харцага, шар шувуу зэрэг махчин шувууд, галуу, нугас, ангир мэтийн усны шувууд, хур, сойр, ятуу тоодог мэт ангийн олон шувуудын зэрэгцээ үзэсгэлэнт сайхан хун, гургуул зэрэг дархан цаазтай шувууд ч бий. Мөн цэн тогоруу, хургач бор, монгол бялзуухай зэрэг судлаачдын анхаарал татаж буй дэлхийд ховор шувууд байдаг.

Ази тивийн зэрлэг амьтдын хамгийн сүүлчийн сүрэг болох цагаан зээрийн сүрэг зөвхөн Монголын Дорнод талд олон мянгаараа сүрэглэн амьдардаг.

Тус аймаг Хүрэн нүүрс, жонш, нефть, уран, шохойн чулуу, алт, вольфрам, зэс, утаат болор, хадан цагаан, төмрийн хүдэр, шатдаг занар, давс хужир зэрэг ашигт малтмалын нөөц газруудтай. Түүнчлэн Цагаан хөндий, Минжүүр, Эрээн, Цагаан чулуут зэрэг халуун, хүйтэн 20 гаруй рашаан бий.

Дорнод аймагт Буйр, Хөх нуураас загас, Цагаанчулуутын бүлэг ордоос алт, Адуунчулууны нүүрсний ил уурхайгаас хүрэн нүүрс, Сангийн далайгаас хүнсний давс, Цав, Улааны орд газраас хайлуур жонш, холимог металл олборлон ашиглаж байна.Мөн Матад, Халхгол сумын нутгаас газрын тос олборлож байна.

Цагаан зээр, монгол тарвага, саарал чоно, шар үнэг, хярс, бор гөрөөс, загас зэрэг агнуурын амьтад, хус улиас, нарс, хар мод зэрэг мод, үрэл, мойл, улаалзгана, нохойн хошуу, аньс, тэхийн шийг, гүзээлзгэнэ, долоогоно зэрэг жимс жимсгэнэ, таана, хөмөөл, мангир зэрлэг онгино, мөөг зэрэг хүнсний ургамал, навтгар таван салаа, агь, сөд, царвант шарилж, цагаан мөөг, буриад хонин зажлуур зэрэг эмийн ургамал ургадаг.

Мөн агаар, ус, газар, газрын хэвлийн баялгаас гадна элс, хайрга, шавар шохой зэрэг барилгын материал, хужир шүү, эрдэс, өнгөт металл, эрдэнийн чулуу болон химийн бусад нэгдлүүдийг олборлон ахуй, үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой.

Тээврийн салбар:

Тус аймаг нь цагт 60 хүнд үйлчлэх олон улсын онгоцны буудалтай.

Мөн Оросын холбооны улсын Чита, Краснокаменск хот, БНХАУ-ын Хармөрөн мужийн Харбин хот, Хянган аймгийн Улаан хот хотын чиглэлд олон улсын иргэний агаарын хөлгийн зам нээх бүрэн боломжтой.Хөлөнбуйр аймгийн Хайлаар хотын чиглэлд олон улсын нислэг үйлдэж байна.

Улаанбаатар Төмөр замын Баянтүмэн тасгаас ОХУ-ын Чита хот, БНХАУ-ын Манжуур хотоор дамжин Европ, Зүүн хойд Азийн орнуудтай харилцах боломжтой юм.Мөн “Түмэн гол” төслийн хүрээнд Чойбалсан хотыг БНХАУ-ын Рашаан хоттой төмөр замаар холбох талаар судалгааны ажлууд хийгдэж байна.

Соёл боловсрол, эрүүл мэнд:

Дорнод аймгийн хэмжээнд Зүүн бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв болон өрхийн 6 эмнэлэг, сум дундын 3 эмнэлэг, 13 суманд хүн эмнэлэг иргэдийнхээ эрүүл энхийн төлөө үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Манай аймагт Ерөнхий боловсролын 25 сургуульд 15000 гаруй сурагчид, 700 гаруй багш, 25 цэцэрлэгт 2800 гаруй хүүхэд, 100 гаруй багш, сурган хүмүүжүүлэгчид ажиллаж, Дорнод дээд сургууль, Шаталсан сургалттай техник технологийн сургууль, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд нийт 2000 гаруй оюутан суралцаж байна.

Аймгийн хэмжээнд Хөгжимт драмын театр 1, номын сан 26, музей 5 болон 13 соёлын төв үйл ажиллагаа явуулж байна.

Аймгийн Хөгжимт драмын театрын дэргэд Симфони найрал хөгжмийн оркестр, “Талын аялгуу” үндэсний хөгжмийн хамтлаг, найрал дуу, драм, бүжиг, хөгжмийн ангитай нийт 40 гаруй уран бүтээлчид ажиллаж байна.

Аймгийн төвийн бүх байгууллагууд, зарим сумд интернэтэд холбогдоод байна.

Аймгийн Музей нь түүх угсаатны, байгалийн, уран зургийн, К. Жуковын музей гэсэн 4 чиглэлээр ажилладаг.

Гадаад харилцаа:

Дорнод аймаг нь ОХУ-ын Өвөр байгалийн хязгаар, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ын Хөлөнбуйр хот, Хянган аймагтай нийгэм, соёл, эдийн засаг, худалдааны шууд харилцаатай.БНСУ-ын Пучонь хот, БНХАУ-ын Жилин муж, Хөх хот, Шилийн гол аймаг зэрэг бусад газартай нөхөрсөг харилцаа тогтоож, хамтын ажиллагааны шинэ шатанд ороод байна.

Тус аймаг нь Зүүн хойд Азийн эдийн засгийн хөгжлийн хүрээнд “Түмэн бүс “хөтөлбөрт оролцож, мөн АНУ-ын Альяск төвтэй олон улсын “Умардын чуулга”-ны гишүүн аймаг болж, Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн засаг захиргаадын холбоотой идэвхтэй хамтран ажиллаж байна.

Дорнод аймаг нь газар нутгийн хэмжээ, байгалийн өвөрмөц тогтоц, түүх, соёлын дурсгалт газрууд, ашигт малтмалын нөөцөөрөө зүүн бүс төдийгүй Монгол улсын хөгжилд өөрийн гэсэн өнгө төрхийг бий болгосон хязгаар нутаг бөгөөд Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын дагуу аймгийн төв Чойбалсан хот нь зүүн бүсийн тулгуур төв болон хөгжиж байна.

ЧУЛУУНХОРООТ СУМ

Тус сум нь 1911 оноос Халхын Цэцэн хан аймгийн Ачит бэйсийн хошууны хойт хязгаар нутаг байжээ.
Манай сум нь 1912 оноос 1937 онд хувьсгалт шинэ Монгол улсын Амгалан хан уулын хошууны Гүн галуутай сум зэрэг засаг захиргааны нэрийг хүлээж байсан түүхтэй.
Сумын газар нутгийг 1939-1945 онуудад БНМАУ-ын Батлан хамгаалах хүч чадлыг бэхжүүлэх улс орны хил хязгаарыг тохижуулах цэрэг дайны зориулалттай чөлөөт бүс нутгаар ашиглагдаж байлаа.
1945-1962 он хүртэл БНМАУ-ын зүүн дөрвөн аймгийн улсын гадаадад гаргах мал түүхий эд бэлтгэлийн гол бүс нутаг болон ашиглагдаж байв.

1952 оноос эхлэн БНМАУ-ын зүүн нутгуудын газрын хэвлийн баялагийг ашиглахтай холбогдсон төлөвлөгөө эдийн засгийн бодлогын дагуу Дашбалбар сумын Чулуунхороот гэдэггазар Зөвлөлт Монголын хувь нийлүүлсэн Сов-Монголы металл нийгэмлэгийн харъяа гянт болд олзворлох ашиглах зориулалт бүхий Чулуунхороотын уурхай байгуулагдсан юм.
1956 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн БНМАУ-ын СнЗ-ийн 197-р тогтоолоор “Дээр дурьдсан уурхайн сууринг ашиглан мал үржүүлэх ажил голлож эрхэлсэн улсын САА байгуулсугай” гэсэн тогтоолоор БНМАУ-ын Засаг захиргааны нэгж бүхий сум байгуулагдан анхны галаа асаасан түүхтэй.

1959 онд газар тариалан эрхэлсэн үр тарианы САА болгон одоогийн Чулуунхороот сумын нутаг Эрээнцав, Бүс, Үүлэн ханы атар газрыг эзэмших зарлиг гарч САА болсон бөгөөд 1962 онд одоогийн  газар нутагтаа шилжиж иржээ.
1959 оны 11-р сарын 15-нд Дорнод аймгийн Чулуунхороот гэсэн биеэ даасан сум болон байгуулагдсан юм. 1969 оноос эхлэн Эрээнцав САА нь байгалийн чанадл дахь үүлдрийн нарийн ба нарийвтар ноосны хонь үржүүлэх чиглэлийн МАА, үр тарианы чиглэлийн САА болон өргөжсөн.
Чулуунхороот сум нь 639,1 мян га нутагтай, хойд талаараа ОХУ, зүүн талаараа БНХАУ, өмнө талаараа Чойбалсан, Гурванзагал, баруун талаараа Дашбалбар сумдтай хил залгаа оршдог.

Манай суманд Халх, буриад, барга, үзэмчин, дарьганга, казак, дөрвөд, хотон, баяд, урианхай, захчин зэрэг 20 гаруй ястан бүхий 1500 гаруй хүн амтай, 409 өрхтэй.
Сумын нийт мал 2001 оны жилийн эцсийн байдлаар 17,0 мянга гаруй малтай.
Сумын бүтээлч хөдөлмөрчдийн дотроос  ажил хөдөлмөрөөрөө шалгарсан тэргүүний сайчууд олноор төрөн гарч одон медалтан алдар цолтон 161 байгаагаас улсын аварга малчин 7, улсын аварга хадланч, тариаланч 9, аймгийн аварга малчин 9, аймгийн аварга хадланч тариаланч 14, сумын аварга малчин, хадланч тариаланч 75 хүн тус тус ажиллаж амьдарч байна. Улсын аварга малчин Янсан, Бухаа, Доржготов, улсын аварга хошой хадланч Д.Намсрайжамц,  О.Балжинням, Ц.Дашнамжил улсын аварга тариаланч Мягмар, Монхор зэрэг алдартнууд төрөн гарсан.

Эрт дээр үеэс өвөг дээдэс маань төрөлх газар нутгийнхаа онцлог уул овоог тахиж шүтдэг уламжлалыг хадгалан Бүс, Үүлэн хан, Баянхан, Хайлан, Хөх уул, Цагаан чулуут зэрэг уул овоодыг сүүлийн жилүүдэд тахиж шүтдэг уламжлалыг сэргээж байна.Сумын газар нутаг физик газар зүй, эдийн засгийн байдлаараа Монгол улсын зүүн хойт хязгаар нутаг гурван улсынх хил дээр болон Орос, Монголын хилийн боомт газар, дэд бүтцийн хувьд төмөр замаар аймгийн төв болон гадаадад гарах гарцтай онцлог давуу талтай нутаг юм.

Төмөр замын хилийн боомтууд цаашид өргөжин хөгжвөл хилийн чөлөөт бүс болох ирээдүйтэй, үүнийг дагаад ард иргэдийн амьдрал дээшилж сум орон хөгжих бололцоотой юм.

Сумын сул талыг авч үзвэл:
А/Байгалийн асар уудам нутагтай, зэлүүд газар их
Б/Боловсон хүчин дутмаг
В/одоогийн байдлаар аймгийн төвөөс алсмагдмал зах зээлээс  хол, хүн амын амьдрал дорой ажлын байраар хомс байна.

Манай сумын нутаг дэвсгэрт Монгол Дагуурын тусгай хамгаалалттай газар 103,0 мян га газрыг эзэлж оршдог.Дэлхийд ховордсон цэн тогорууг хамгаалах зорилгоор анх 1993 онд уг газрыг байгуулсан юм.

Уг газар нь Улз голын сав газрууд, ОХУ-ын хилийн шугамын дагуу баруун хойш сунаж тогтсон байдаг юм.
Тус суманд одоогоор ашигт малтмалын нөөц илрээгүй байна.Байгалийн баялагийн хувьд хадлангийн асар их талбайтай.

Ан амьтны хувьд төрөл бүрийн нүүдлийн шувуу, махчин амьтад үнэг, чоно, хярс, бага хэмжээний тарвага, зээр зэрэг амьтад бий.Сумын хэмжээнд хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж цөөнтэй.Төмөр зам, Гааль, Хүн эмнэлэг, Сургууль, цэцэрлэг, соёлын төв, холбоо зэрэг төсвийн байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулдаг.

Хөдөлмөрийн чадвартай хүний 30 орчим хувь нь ажилтай, 130-аад өндөр настантай. 10 жилийн сургуульд 350-иад сурагч суралцдаг. 70-аад хүүхэд хүмүүждэг цэцэрлэг зэрэг газрууд ажиллаж байна.

БҮЛЭГ 5  ЦАГ АГААР, ХӨРСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ

- Уур амьсгалын нөхцөл

Дорнод аймгийн нутаг нь Монгол орны бусад нутгийн нэгэн адил эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай боловч харьцангуй сэрүүн бүс нутагт хамрагдана.

Ерөнхийдөө өвөл нь удаан (цас багавтар унана), зун нь богино (аагим халуун, хур тунадас багавтар ордог, үе үе цочир хүйтрэн сэрүүсдэг), хавар, намар хүчтэй шуургатай өдөр олон тохиолддог, сэрүүн, хуурай нөхцөлтэй бичил мужид хамаарна.

Уур амьсгалын үндсэн үзүүлэлтийг Эрээнцав цаг уурын харуулын 2000-2010 оны ажиглалтын материалыг ашиглан агаарын температур, агаарын чийгшил хур тунадас, салхины горим гэсэн үзүүлэлтээр харуулав.

  - Агаарын температур

Судалгааны бүс нутагт агаарын температурын олон жилийн дундаж нь (+0.60С) байгаа нь агаарын температурын хувьд сэрүүн бүсэд хамаарагдахыг харуулна. Хамгийн хүйтэн 1 дүгээр сард дунджаар -22,80С байдаг бол үнэмлэхүй хүйтэн –41.60С-т хүрнэ. Хавар 00С-ыг давж дулаарах хугацаа 3 дугаар сарын сүүлчийн арав хоногт тохиолдоно. Хамгийн дулаан 7-р сард +22,00С байх ба үнэмлэхүй халуун 36,30С хүрнэ.

Агаарт цочир хүйтрэх анхны дундаж хугацаа 9 дүгээр сарын 2-р арав хоногт байх ба хамгийн эрт нь 9 дугаар сарын 1-р 10 хоногт байна. Харин хамгийн хожуу нь 5 дугаар сарын 30-аар тохиолдож цочир хүйтрэлгүй үеийн үргэлжлэх хугацаа 120 хоног байна.

Эрээнцав харуулын сүүлийн 10 жилийн сар, жилийн агаарын дундаж температурын утгыг Хүснэгт 1-д харууллаа.

Зураг 1. Агаарын температурын жилийн явц

Хүснэгт 1. Сар, жилийн дундаж агаарын температур, (0с)   /Эрээнцав/

| Он | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Жил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | -30.9 | -25.6 | -13.0 | 2.4 | 11.5 | 22.0 | 22.9 | 20.6 | 11.3 | -0.6 | -10.8 | -23.4 | -1.1 |
| 2001 | -21.6 | -18.1 | -5.6 | 1.8 | 13.0 | 19.1 | 22.2 | 19.2 | 9.9 | -3.5 | -16.2 | -24.1 | -0.3 |
| 2002 | -23.2 | -17.7 | -10.3 | 3.7 | 9.4 | 17.4 | 20.6 | 16.4 | 9.6 | 1.1 | -16.5 | -22.2 | -1.0 |
| 2003 | -25.8 | -20.3 | -12.0 | 2.3 | 10.3 | 23.3 | 22.2 | 18.4 | 9.7 | 2.1 | -10.8 | -25.1 | -0.5 |
| 2004 | -26.7 | -26.4 | -10.6 | 1.6 | 9.3 | 17.2 | 21.5 | 16.9 | 8.9 | 1.6 | -12.6 | -24.1 | -2.0 |
| 2005 | -29.7 | -25.2 | -13.4 | -1.5 | 10.9 | 16.0 | 20.6 | 18.0 | 9.6 | -1.1 | -11.8 | -22.6 | -2.5 |
| 2006 | -28.8 | -18.6 | -13.1 | 2.1 | 10.8 | 20.4 | 21.6 | 19.3 | 11.5 | -1.1 | -12.8 | -20.6 | -0.8 |
| 2007 | -27.8 | -21.1 | -4.8 | 3.1 | 9.7 | 19.6 | 22.2 | 19.7 | 10.5 | 1.6 | -10.3 | -19.7 | 0.2 |
| 2008 | -24.6 |  | -11.3 | 1.9 | 12.3 | 16.8 | 21.1 | 18.3 | 9.4 | -1.2 | -14.4 | -24.9 | 0.3 |
| 2009 | -26.7 | -23.8 | -16.6 | -2.1 | 13.2 | 22.5 | 22.4 | 17.9 | 11.9 | -0.2 | -10.8 | -23.1 | -1.3 |
| 2010 | -26.6 | -21.9 | -11.1 | 1.5 | 11.0 | 19.4 | 21.7 | 18.5 | 10.2 | -0.1 | -12.7 | -23.0 | -0.9 |
| дундаж | -30.9 | -25.6 | -13.0 | 2.4 | 11.5 | 22.0 | 22.9 | 20.6 | 11.3 | -0.6 | -10.8 | -23.4 | -1.1 |

  - Хөрсний температур

Хөрсний гадаргын олон жилийн дундаж температур 2.00С байх ба агаарын температурын жилийн явцтай нэгэн адил 1 дүгээр сард хамгийн хүйтэн (үнэмлэхүй бага температур –44.00С), 7 дугаар сард хамгийн дулаан (үнэмлэхүй их температур 65.00С)  байна. Хөрсний гадаргад цочир хүйтрэх анхны хугацаа 9 дүгээр сарын дундуур, сүүлчийн хугацаа 5 дугаар сарын дундуур тохиолддог. Хөрсний гүнд 3.2 м хүрч хөлддөг байна.

  - Чийгшил ба тунадас

Энэ бүс нутагт газар зүйн байрлал болон хур тунадасны хэмжээ зэргээс хамаарч агаарын чийгшил өвөл, зун (1 ба 8 дугаар сард) хамгийн их, хавар намар (5 ба 10 дугаар сард) хамгийн бага болох ба жилийн дундаж утга нь 63,0% байгаа нь хуурайвтар бүсэд багтахыг харуулна.

Жилийн нийлбэр тунадасны хэмжээ төдийлөн их биш ба 156 мм байдаг байна. Дулааны улиралд жилийн нийлбэр тунадасны 94,8 хувь нь унадаг байна. Хоногийн хамгийн их тунадас жилийн туршид онцгой ялгаа ихтэй байх ба 44,9 мм ажиглагдсан байна. Анхны цас 10 дугаар сарын эхний арав хоногт унах бөгөөд 11 дүгээр сарын дундаас цасан бүрхүүл тогтож 99 хоног цасан бүрхүүлтэй байж 3 дугаар сарын дундаас цас хайлж, 5 дугаар сарын эхэн гэхэд дуусна. Сүүлчийн цас 4 дүгээр сарын 3-р арав хоногт ажиглагддаг. Цасны зузаан 3-5 см байх ба зарим хунгарласан газраа 10-20 см хүрдэг. Цасны нягт 0.17-0.22 г/см3 байдаг.

Эрээнцавын 2000-2010 оны сар, жилийн нийлбэр хур тунадасны утгыг Хүснэгт 2-т үзүүллээ.

Зураг 2. Сарын нийлбэр хур тунадасны явц

Хүснэгт 2. Сар жилийн нийлбэр тунадас /Эрээнцав/

| Он | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Нийл-бэр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 6.7 | 0.5 | 4.1 | 11.5 | 31.6 | 2.5 | 21.4 | 18.5 | 6.5 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 112.4 |
| 2001 | 6.4 | 0.6 | 7.4 | 24.2 | 30.6 | 39.2 | 81.5 | 38 | 4.8 | 12.1 | 2.9 | 3.4 | 251.1 |
| 2002 | 4.6 | 2.5 | 4 | 0.2 | 9.9 | 12.3 | 38.3 | 27.8 | 4.1 | 2.1 | 15.1 | 4.4 | 125.3 |
| 2003 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7.1 | 3.9 | 21.4 | 15.2 | 30.3 | 0 | 1.1 | 3.6 | 89.6 |
| 2004 | 3 | 3.8 | 0 | 10.3 | 5.9 | 15.5 | 22.2 | 4.7 | 25.2 | 2 | 3 | 6 | 101.6 |
| 2005 | 5.3 | 0 | 7.8 | 15.6 | 1.1 | 51.6 | 42.5 | 49.5 | 20.7 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 200.9 |
| 2006 | 1.8 |  | 4.7 | 0.8 | 8.6 | 4 | 77.9 | 52 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 3.1 | 156.7 |
| 2007 | 0 | 0.7 | 2 | 4.3 | 19.6 | 65 | 46.5 | 40.1 | 28.7 | 15.9 | 2.8 | 2 | 227.6 |
| 2008 | 7.4 |  | 6.9 | 6.5 | 22.7 | 52.3 | 44.4 | 50.7 | 34.2 | 0.1 | 3.3 | 4.2 | 232.7 |
| 2009 | 0.4 | 3.3 | 6.9 | 3.7 | 50.8 | 23.7 | 82.4 | 61.1 | 22.5 | 3.1 | 7.8 | 15.2 | 280.9 |
| 2010 | 3.6 | 1.8 | 4.8 | 7.7 | 18.8 | 27.0 | 47.9 | 35.8 | 17.8 | 4.3 | 4.0 | 4.9 | 177.9 |
| дундаж | 6.7 | 0.5 | 4.1 | 11.5 | 31.6 | 2.5 | 21.4 | 18.5 | 6.5 | 4.4 | 0.4 | 4.3 | 112.4 |

  - Салхи

Судалгаанд хамрагдаж буй бүс нутагт салхины хурд олон жилийн дунджаар 3,7 м/с байдаг нь цаг агаар тогтуун бус бүс нутаг юм. Жилд шороон шууургатай өдрийн тоо 28-31 хоног, цасан шуургатай өдрийн тоо 15 хоног байдаг байна. Тус районд аль ч улиралд баруун, баруунхойд,хойд зүгийн салхи зонхилно.

Хүснэгт 3. Сар дундаж салхины хурд, м/с

| он | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Дундаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 4.3 | 3.1 | 3.8 | 5.2 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.7 |
| 2001 | 3.0 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 3.1 |
| 2002 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 |
| 2003 | 2.7 | 2.6 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 3.1 | 2.7 | 3.6 |
| 2004 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 3.4 |
| 2005 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 5.7 | 4.7 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 3.1 | 3.9 |
| 2006 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 5.3 | 4.2 | 3.7 | 5.2 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 |
| 2007 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4.3 |
| 2008 | 3.1 |  | 3.8 | 1.8 | 5.9 | 5.3 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 3.8 |
| 2009 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 4.9 | 5.1 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 3.1 | 3.5 | 3.8 |
| 2010 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 3.7 |
| Дундаж | 4.3 | 3.1 | 3.8 | 5.2 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.7 |

Салхины хурдны жилийн явцыг үзэхэд хаврын улиралд Эрээнцавд зуны улирлаас даруй 1,5 м/с-ээр их салхи гардаг нь харагдаж байна. Харин тохиолдох хүчтэй (15 м/с-ээс их) салхитай өдрийн тоо 19 хоног байгаа нь энэ нутаг салхи шуурганы хувьд тогтворгүй бүсэд тооцогдож байгааг харуулж байна.

  - Цасан бүрхүүлийн зузаан, нягт. Цасан бүрхүүлийн дундаж хамгийн их зузаан 2004 онд 16-17 см тохиолдсон ба дунджаар 2-7см байдаг ба цасны нягт 0.17-0.22 г/см3 байдаг.

  - Хээрийн түймрийн давтагдал. Салхины хурд тогтуун биш, хавар намрын улиралд хуурай байдаг нь хээрийн түймэр гарах нөхцөлийг бүрдүүлэх ба 1996-2010 оны байдлаар 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2010 онуудад түймэр гарч байснаас 1996, 1997 онуудад хамгийн их түймэр гарсан байна.

БҮЛЭГ 6. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОЛОН НИЙГМИЙН АСУУДЛУУД

6.1 Ерөнхий асуудлууд

Сүүлийн үед уул уурхайн чиглэлийн АА эрхлэхэд төрийн зүгээс шууд болон шууд бусаар ихээхэн дэмжлэг үзүүлж байгаа боловч, энэ нь яваандаа цаг уурын дулаарал, жилд орох хур тунадасны хэмжээ багассан, хүний үйл ажиллагаа одоо урсан өнгөрч буй гол горхи, бусад усны эх үүсвэрүүдэд ихээхэн нөлөө үзүүлэх болсон зэрэг нь ус тохируулах барилгагүй усны системүүдийн үйл ажиллагаанд ойрын 5 жилд тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлж болзошгүй.. Иймээс аливаа шинэ төслийг боловсруулахдаа энэ нь байгаль орчны болон нийгмийн ямар үр нөлөөтэй болохыг анхаарах шаардлага зүй ёсоор гарч байгаа юм.

Манай төслийн гол цөм нь хаврын шар усны үер, хур тунадасны илүүдэл усыг аль болохоор ихээр хуримтлуулах, ингэснээр ус шаардлагатай байгаа үед голоос аль болох хамгийн бага хэмжээний ус авахаар чиглэсэн үйл ажиллагаанд чиглэж байгаа юм. Нэмж хэлэхэд, төсөл орон нутгийн нийгмийн асуудалд хувь нэмэр болно хэмээн найдаж байна. Иймээс манай төслийг байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй төсөл хэмээн нэрлэж болох юм. Ийм байлаа ч гэсэн бид байгаль орчин, нийгмийн асуудлыг үйл ажиллагаа төлөвлөх, хэрэгжүүлэх явцдаа маш анхааралтай авч үзэх шаардлагатай.

6.2 Байгаль орчинтой холбоотой хууль, тогтоомжууд

6.2.1 Байгаль орчны хууль тогтоомжууд

Төслийг боловсруулахдаа бид доорхи суурь хууль, тогтоомжуудыг авч үзсэн. Хүснэгт 5.2.1-оос үзнэ үү.

| № | Хууль | Батлагдсан огноо |
| --- | --- | --- |
| 1 | Байгаль хамгаалах тухай хууль | 1995 оны 03-р сарын 30 |
| 2 | Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тухай хууль | 1998 оны 01-р сарын 22 |
| 3 | Усны тухай хууль | 1995 оны 04-р сарын 13 |

6.2.2 Байгаль орчны нөлөөллийн болон усны хэрэг эрхлэх газрын үнэлгээ.

Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуулиудын дагуу төсөл хоногт 50 куб.метрээс дээш ус хэрэглэх болУсны хэрэглэх эрхлэх газраас үнэлгээ гаргуулан, түүний дагуу Байгаль орчны төлөв байдлын нөлөөллийн үнэлгээг хийлгэн, Байгаль орчны яамаар батлуулах шаардлагатай.

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ Ерөнхий болон нарийвчилсан гэсэн 2 төрөл байдаг бөгөөд хэрхэн хийлгэх талаархи мэдээллийг Бүдүүвч 5.2.1-д үзүүлэв.

Эх үүсвэр: Байгаль Орчны Яамны веб хуудас

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэх хүсэлтийг төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргасны дараагаар тухайн газраас төсөлд үнэлгээ өгдөг. Хэрэв Ерөнхий үнэлгээнээс үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрвөл цаашид үнэлгээ хийлгэх шаардлагагүй. Харин нарийвчилсан үнэлгээ шаардлагатай бол эрх бүхий байгууллагуудаар Байгаль орчны төлөв байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэн, БОЯ-аар баталгаажуулах шаардлагатай байдаг. Бидний хувьд Усны хэрэг эрхлэх газраас дүгнэлт гаргуулан авсан.

Байгаль орчны асуудлууд ба Менежментийн Төлөвлөгөө

Төслийн үйл ажиллагааны хувьд байгаль орчинд үзүүлэх шууд нөлөөлөл бага юм. Гэхдээ, төслийг байгаль орчинд ээлтэй төсөл болгох зорилт тавьж боловсруулсан ба түүнтэй холбоотой асуудлуудыг нарийвчлан авч үзсэн. Үүнд:

1) усны хэрэглээ 2) хөрсний бүтцийн өөрчлөлт 3) газрын гадаргууг өөрчилөхгүй байх 4) биодата болон экосистем

Төслийн үйл ажиллагааны явцад анхаарвал зохих байгаль орчны асуудлыг хүснэгт Хүснэгт 6.3.1-д харуулав.

Хүснэгт 6.3.1 Төсөл хэрэгжүүлэх явцад анхаарвал зохих байгаль орчны асуудлууд

| No. | Байгаль орчны асуудлууд | Төсөлд хамаарах зүйлүүд |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усны хэрэглээ | - Голоос авах нийт усны хэмжээ, хэдий үед авах |
| 3 | Хөрсний бүтцийн өөрчлөлт | - Технологийн алдаанаас улбаалж үйл ажиллагаас бий болж болзошгүй давсжилт - Химийн бодисууд (бордоо, гербицид, пестицид) |
| 4 | Газрын гадаргуу | - Хоолой суурилуулах газрын дагуу газрын гадаргуу өөрчлөгдөх - Ус хуримтлуулах далан, цөөрөм байгуулах газрын гадарга өөрчлөгдөх |

Дээрхи хүснэгтэнд тусгасан байгаль орчны асуудлууд дээр тулгуурлан байгаль орчинтой холбоотой менежментийг доорхи хүснэгтэд харуулав. Энэхүү менежментийн үндсэн санаа нь “тэг нөлөө+бичил орчны сайжралт” байх юм.

Хүснэгт 6.3.2 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

| No. | Төслийн асуудлууд | Менежментийн төлөвлөгөө |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усны хэрэглээ | - Голоос усыг авахдаа шар усны болон бусад тохиолдлоор усны түвшин нэмэгдэж илүүдэлтэй байгаа үед тусгайлан барьсан ус тохируулах барилга болох цөөрөм, нуурт аль болох ихээр хуримтлуулах. Ингэснээр нуур сэргэх болон хиймэл цөөрөм бий болж, тухайн орчны бичил цаг уурт тодорхой нөлөө үзүүлнэ. |
| 2 | Хөрсний давсжилтаас хамгаалах | - Усалгааны горимыг ОУ-ын болон НҮБ-ын ХАА хэлтэстэй хамтран төлөвлөн орчинд хор нөлөөгуй байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн байх болноингэснээр хөрсний давсжилтаас сэргийлнэ. |
| 3 | Химийн бодисууд | - Хор нөлөө нь эцэслэн тогтоогдоогүй химийн бодисыг ашиглахгүй байх чиглэлийг баримтлана. |

Нийгмийн асуудлууд

Дээр дурьдсан байгаль орчны асуудлуудыг авч үзэхийн хажуугаар доорхи нийгмийн чанартай асуудлуудыг анхааралдаа авах ёстой гэж үзсэн.

1) Орон нутаг дах ажилгүйдэл болон хүмүүсийн амьжиргаанд хэрхэн дэмжлэг болох 2) Газар эзэмших болон орон нутгийн нөөцийг зохистой ашиглах 3) Аливаа шийдвэр гаргахдаа олон нийтийг татан оролцуулах 4) ядуу буюу эмзэг бүлгийн иргэдийг ажлын байраар хангах зэрэг болно.

Төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш дээр дурьдсан аливаа асуудалд сөрөг нөлөө үзүүлэх ёсгүй. Нэмж хэлэхэд төсөл хэрэгжсэнээр орон нутгийн нийгэм, эдийн засагт тодорхой хувь нэмэр үзүүлнэ хэмээн итгэж байгаа юм.

Бүлгийн эхэнд дурьдаж байсанчлан, төслийн нэг зорилго нь орон нутгийн эдийн засгийн амьдралын хэв маягийг өөрчлөх явдал юм. Энэ зорилгод хүрэхэд орон нутгийн хүн амтай хамтран ажиллах явдал ихээхэн чухал.

Өмнө төсөл хэрэгжүүлж байсан туршлагаас үзэхэд орон нутгийн иргэд түр ажлын байраар хангагддаг учраас тэдний зүгээс бидний хийж буй ажилд ихээхэн идэвхитэй оролцон, хамтран ажиллах сонирхолтой байх болохыг олж мэдсэн.

БҮЛЭГ 7 САНХҮҮГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Үндсэн нөхцлүүд

Төсөл бүрэн хэрэгжсэнээр нийт 8 000 га, үүнээс усалгаатай тэжээлийн талбай 1 800га болох юм. Мөнгөн урсгалын нарийвчилсан тооцоог Хавсралтанд оруулсан бөгөөд уг тооцооноос үзэхэд нийт 2,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг 2 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн  оруулж (тооцоонд усалгааны зардал, хөрөнгө оруулалт ороогүй болно), 2 жилийн дараа зардлаа нөхөхөөр тооцоолж байгаа юм.

Тодорхой бүхий эх үүсвэрээс санхүүжилтыг хийх боломжтой бөгөөд хэрэв банкны хөрөнгө оруулалт авсан тохиолдолд 3 жилд өөрсдөө дангаар хөрөнгө оруулсан тохиолдолд 2 жилд хөрөнгө оруулалтаа нөхөөхөөр байна.

Дээр дурьдсан борлуулалтын нийт хэмжээг санхүүгийн шинжилгээний бүлэгт гол болгон авахдаа доорхи зүйлүүдийг тусгасан болно. Үүнд:

- ХАА рапсны үйлдвэрлэлийн тарифийн гадаад, дотоодын үнэ ханш

- ХАА рапсны үйлдвэрлэлийн орцуудын үнэ ханш

- Элэгдэл хорогдлын хугацаа

- Хөрөнгө оруулалтын харьцаа

- Татварын хувь хэмжээ болон

- Банкны зээл, хөрөнгө оруулалтыг

Татвар, хураамж

Төслийн үр ашигтай байдал нь хуулиар тогтоосон татвар хураамжийн асуудалтай ихээхэн холбоотой байдаг тул нарийвчлан авч үзлээ. Үйл ажиллагаанд оногдох татвар хураамжийг доорхи байдлаар тооцов:

- Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар

Шинэ татварын хуулиар доорхи шатлалаар татвар төлөх болно.

- 3 тэрбум хүртэл орлогод 10%-ийн татвар ноогдуулна;

- 3-аас давсан тохиолдолд 10% дээр нэмж, илүү гарсан орлогын хэмжээнд 25%-ийн татвар ноогдуулна;

- Малын тэжээл үйлдвэрлэсэн тохиолдолд ноогдох орлогын татварыг 50%-иар бууруулан ноогдуулна,

- Хэрэв Засгийн газраас баталсан тэргүүлэх чиглэлийн салбарт багтаж байгаа бол хөрөнгө оруулсан хувь хэмжээний 10%-тай тэнцэх татвараас чөлөөлнө.

- Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар

Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуулиар борлуулсан бүтээгдхүүний 10%-тай тэнцэх татварыг төлөх юм.

- Гаалийн татвар

Гаалийн татварын хуулиар импортолж буй бараа бүтээгдхүүнд 5%-ийн гаалийн татвар төлөж ёстой.